# Brief de la réunion de lancement
Cette réunion est d'abord une réunion d'accueil permettant au client de rencontrer les acteurs partenaires et de le rassurer sur notre compétence. Puis, afin de commencer au plus vite, elle inclut une interview du client sur sa demande par les différents partenaires. Il est possible de faire poser les questions par l'interlocuteur principal ou par l'ensemble des prestataires.

Elle se déroule en plusieurs étapes :
- Présentation des acteurs partenaires,
- Présentation des étapes principales d'un projet web,
- Interview du client sur sa demande,
- Estimation provisoire de la durée et du prix du projet (toujours à la fin de la réunion).

Objectifs :
- Faire identifier l'interlocuteur principal par le client,
- Rassurer le client sur sa capacité à répondre à la demande,
- Permettre à chaque acteur d'avoir une idée du projet,
- Obtenir les informations nécessaires à l'écriture du cahier des charges.

Préparatifs à demander au client :
- Demander les fichiers des éléments graphiques et des exemples de supports papiers (Flyers, prospectus, plaquette, photos, vidéos).

Documents à apporter (en annexe de ce texte) :
- Plans des étapes d'un projet web,
- Questionnaire d'interview client,
- Grille d’analyse de site et de stratégie de contenu.

A chaque réunion, il faut déterminer la date de la prochaine réunion en prenant en compte le planning type.
# Annexe 1 - Plan des étapes d'un Projet Web
- Réunion de lancement (avec le client)
  - Présentation des étapes du projet
  - Explication de l'accompagnement
  - Rencontre et briefing des acteurs
  - Interview client
  - Première estimation du Devis
- Écriture du Dossier de Projet (ou Cahier des charges)
  - Attribution des tâches et des parts de rétribution entre le prestataires
  - Vérification la disponibilité du nom de domaine et de la marque équivalente
  - Analyse préliminaire
    - Résumé d'interview
    - Analyse de la concurrence
    - Fiche d'identité du Projet
  - Rédaction du cahier des charges
  - Rédaction de la charte graphique
- Réunion de validation de Projet (avec le client)
  - Présentation avec documents récapitulatifs :
    - Planche tendance (Style tile)
    - Storyboard (et Sitemap)
    - Wireframes
    - Maquette de la page d'accueil
    - Liste des mots-clefs
    - Déclaration d'intention
  - Signature du Devis/Contrat
  - Achat ou Transfert du nom de domaine
- Mise en œuvre
  - Installation du CMS [OU] Développement informatique
  - Intégration maquette (Template)
  - Écriture du contenu
  - Tests (en parallèle de chaque partie)
  - Campagne de référencement
- Réunion de validation finale (avec le client)
  - Présentation du site final
  - Facturation
- Livraison (ouverture au public)
- Formation
- Réunion (ou Appel) de Bilan (1 mois après la livraison)

# Annexe 2 - Questionnaire de premier rendez-vous pour établir le cahier des charges

Sommaire
1. L'entreprise cliente
2. Le projet
3. Le design du site
4. Le contenu du site
5. Les contraintes techniques
6. Les besoins en fonctionnalités