# Plan des étapes d'un Projet Web
- Réunion de lancement (avec le client)
  - Présentation des étapes du projet
  - Explication de l'accompagnement
  - Rencontre et briefing des acteurs
  - Interview client
  - Première estimation du Devis
- Écriture du Dossier de Projet (ou Cahier des charges)
  - Attribution des tâches et des parts de rétribution entre le prestataires
  - Vérification la disponibilité du nom de domaine et de la marque équivalente
  - Analyse préliminaire
    - Résumé d'interview
    - Analyse de la concurrence
    - Fiche d'identité du Projet
  - Rédaction du cahier des charges
  - Rédaction de la charte graphique
- Réunion de validation de Projet (avec le client)
  - Présentation avec documents récapitulatifs :
    - Planche tendance (Style tile)
    - Storyboard (et Sitemap)
    - Wireframes
    - Maquette de la page d'accueil
    - Liste des mots-clefs
    - Déclaration d'intention
  - Signature du Devis/Contrat
  - Achat ou Transfert du nom de domaine
- Mise en œuvre
  - Installation du CMS [OU] Développement informatique
  - Intégration maquette (Template)
  - Écriture du contenu
  - Tests (en parallèle de chaque partie)
  - Campagne de référencement
- Réunion de validation finale (avec le client)
  - Présentation du site final
  - Facturation
- Livraison (ouverture au public)
- Formation
- Réunion (ou Appel) de Bilan (1 mois après la livraison)